附件

福建省城市更新工作实施意见

（征求意见稿）

为推动各地有力有序有效实施城市更新重点任务，提高城市规划、建设、治理水平，加快转变城市发展方式，打造宜居、韧性、智慧城市，制定本实施意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议和习近平总书记来闽考察重要讲话、全国城市更新工作部署视频会议要求，大力实施城市更新行动，统筹推动城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，提高城市宜居水平和安全韧性。

——坚持以人民为中心。全面践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，解决城市居民“急难愁盼”问题，满足人民群众需要。

——坚持问题导向。认真开展城市体检，查找群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，以及影响城市发展的突出短板，有针对性地开展城市更新，加快消除风险隐患，提升城市品质。

——坚持统筹规划。树立系统观念和全周期管理意识，统筹城市发展和安全，在城市更新全过程、各环节加强城市文化遗产保护。建立完善国土空间规划体系，发挥好国土空间总体规划和城市更新专项规划的引领作用，一张蓝图干到底。建立多元主体参与及平等协商机制，推动共建共治共享，创新城市更新可持续实施模式。

——坚持有序有效。先急后缓、有力有序，明确城市更新改造优先等级，动则必快、动则必成，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

——坚持绿色韧性。将绿色低碳发展理念贯穿城市更新全过程，促进空间资源高效利用。推动智能建造和装配式建筑在工程建设领域应用，提升工程质量安全、效益和品质，不断完善适应城市更新的工程项目建设实施管理制度。持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性。

2025年-2026年，城市更新体制机制初步形成，城市重大安全隐患存量初步消除，形成城市重大安全隐患动态清零的常态化机制，城市突出民生短板得到改善。启动培育一批城市更新示范城市、典型样板，打造一批有特色的城市更新示范项目。

2027年-2029年，城市更新行动取得有效进展，城市更新体制机制基本形成。城市重大安全隐患基本消除，城市安全发展基础逐步夯实，城市发展突出短板基本补齐。建成一批、扩大一批城市更新样板，形成一批可复制可推广的经验做法。

2030年，城市更新行动取得重要进展，具有福建特色的可持续城市更新机制模式更加完善。城市开发建设方式转型初见成效，城市安全风险管控能力和隐患排查整治能力显著增强，“城市病”问题得到有效治理，城市规划、建设、治理水平全面提升，安全发展基础更加牢固，服务效能不断提高，人居环境明显改善，经济业态更加丰富，文化遗产有效保护，风貌特色更加彰显，城市成为人民群众高品质生活的空间。

二、重点任务

（一）既有建筑改造利用

1．推进棚户区、城市危旧房、低效建筑改造。全面动态掌握房屋建筑安全隐患底数。积极稳妥实施城市（含县城）建成区范围内国有土地上C、D级危险住房和国有企事业单位非成套住房改造。其中，D级危险住房应果断采取措施停止使用，并优先纳入拆除改造。涉及不可移动文物、历史建筑等保护对象的，按照相关法律法规予以维护和使用，“一屋一策”提出改造方案，严禁以危险住房名义违法违规拆除改造历史文化街区、传统村落、不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑。加快在建棚户区改造安置房建设进度，在2027年前完成已纳入国家计划项目的竣工交付。加强老旧厂房、低效楼宇、传统商业设施等存量房屋改造利用，推动建筑功能转换和混合利用，根据建筑主导功能依法依规合理转换土地用途。

2．提升城镇房屋抗震能力。开展城市级的建筑震害模拟及评估，推进重要建筑地震预警及安全评估系统建设，加强城镇房屋地震灾害隐患评估，加快推进无抗震设防、存在抗震安全隐患且具备加固价值的城镇房屋及学校、医疗卫生机构（含血站）、养老机构等重要公共建筑的抗震加固工作。重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程要进行地震安全性评价，按照经审定的地震安全性评价报告确定的抗震设防要求进行抗震设防。

3．推进既有建筑节能降碳改造。开展城镇既有建筑摸底调查，组织实施能效诊断，建立城市级建筑节能降碳改造数据库和项目储备库，合理确定改造计划和时序。以办公建筑、大型公共建筑等为重点，有序开展空调、电梯、变配电设施、数据中心、屋顶保温、外窗等更新改造，在公共机构办公用房实施结构加固、维修、防火等改造时应同时进行节能改造，到2027年实施公共建筑节能改造不少于400万平方米。推动夏热冬冷地区的居住建筑实施门窗节能、加装遮阳、围护结构更新等改造。强化建筑运行节能降碳管理，建立公共建筑节能监管体系，逐步减少石化能源应用，推进终端用能电气化。推广超低能耗、建筑光伏一体化、光储直柔等技术，每年打造一批绿色低碳试点片区，支持莆田市湄洲岛打造近零碳示范区。结合消费品以旧换新等工作，鼓励居民开展城镇住房室内装修等更新改造。

4．开展数字家庭建设。鼓励既有住宅对传统家居产品进行电动化、数字化、网络化改造，加大室内安防、照明、空调、燃气等智能控制终端建设力度，满足居民用电用火用气用水安全、环境与健康监测等需求。加快推进福州市鼓楼区、厦门市海沧区数字家庭试点工作，其他有条件的城市同步开展。

（二）推进城镇老旧小区整治改造

5．推进城镇老旧小区整治。定期对建成满一定年限的住宅小区开展体检，查明安全隐患、设施短板和服务缺陷，有针对性地实施改造。更新改造小区燃气等老化管线管道，整治楼栋内人行走道、排风烟道、通风井道等，全力消除安全隐患，支持有条件的楼栋加装电梯，支持老旧住宅电梯更新。整治小区及周边环境，完善小区停车、充电、消防、通信等配套基础设施，增设助餐、家政等公共服务设施。统筹实施老旧小区、危险住房改造，在挖掘文化遗产价值、保护传统风貌的基础上制定综合性保护、修缮、改造方案，持续提升老旧小区居住环境、设施条件、服务功能和文化价值。

6．开展老旧小区改造。聚焦消防设施、建筑外墙安全、雨污分流、电动自行车停放充电设施、水电路气通信广电、电动汽车充电基础设施。加强老旧小区改造质量安全监管，压实各参建单位责任。结合改造同步完善小区长效管理机制，注重引导居民参与和监督，共同维护改造成果。2025年推动全省再开工改造老旧小区8.36万户，全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务，打造一批老旧小区改造示范点。对已改造的老旧小区开展“回头看”，结合居民诉求整改完善。

（三）开展完整社区建设

7．推进新建社区高标准建设。新建社区按照标准建设消防、环卫、停车、通信局（站）、公园绿地、健身场所等公共基础设施，按照相关规划、规定同步配套社区综合服务站、托儿所、养老、长者食堂、社区卫生服务站、邮件和快件寄递服务设施和其他便民网点。

8．补齐既有社区功能短板。推动既有社区开展社区体检，找出社区安全隐患和设施短板，整合利用存量资源，吸引社会力量参与社区更新，开展城市社区嵌入式服务设施建设，满足“一老一小”需求。老城区和已建成住宅区无托育服务设施，或者现有设施未达到标准的，按照每千人不少于6个托位规划建设托育服务设施。完善社区各类服务设施及公共活动空间，建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，构建城市一刻钟便民生活圈。支持有条件的既有住区结合完整社区建设开展智慧社区建设。引导居民、规划师、设计师等参与社区建设。

（四）推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造

9．推动老旧街区业态升级活力提升。做好城市传统商业街区业态提升规划和政策引导。推动老旧火车站等交通枢纽与周边老旧街区升级改造，结合轨道交通场站建设推动周边街区一体化改造，完善配套设施，优化交通组织，提升公共空间品质，创新消费场景，构建多元文旅特色消费街区体系。建设一批特色文化街区、夜间文旅消费聚集区、旅游休闲街区。推动各地创建全国步行街改造提升试点、福建省美食街。培育非遗研习所等一批“小而美”文化新空间，推动文旅产业赋能城市更新。

10．推进老旧厂房厂区功能转换。鼓励以市场化方式推动老旧厂区更新改造和产业升级，植入新业态新功能，盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施，推动“工改商”“工改文”，积极向多功能、综合性新型消费载体转型。加强工业遗产保护利用，支持各地遴选一批老旧厂房或厂区申报国家级工业遗产。

11．推进城中村改造。做好历史文化风貌保护前期工作，不搞大拆大建，“一村一策”因地制宜采取拆除新建、整治提升、拆整结合方式实施改造，支持通过购买存量住房或房票对接筹集安置住房。加快实施群众改造意愿强烈、城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的城中村改造项目。对尚不具备拆除新建条件的城中村，开展经常性整治提升，推广投资、建设、运营、管理一体化的长效治理模式。2025年启动城中村改造1万户，2026-2027年滚动推进城中村改造，成熟一批、实施一批。

（五）完善城市功能

12．加强公共服务设施完善。建立健全多层级、全覆盖的公共服务网络，充分利用存量闲置房屋和低效用地，优先补齐民生领域公共服务设施短板，合理满足人民群众生活需求。实施新时代基础教育扩优提质行动，构建优质均衡的基本公共教育服务体系。完善城市医疗应急服务体系，加强临时安置、应急物资保障，推进综合医院（含中医院）提标改造。增加普惠托育服务供给。发展兜底性、普惠型、多样化养老服务，打造15分钟养老服务圈。因地制宜建设改造群众身边的全民健身场地设施。推动消费基础设施改造升级。新改建一批公共图书馆和文化馆、公共文化新型空间，实施博物馆数字化设施建设和提升工程。

13．推进“平急两用”公共基础设施建设。推动福州、厦门、泉州三市加快打造一批具有隔离功能的旅游居住设施，升级一批应急服务点，新改扩建一批城郊大仓基地，进一步完善市政和旅游配套基础设施，提升城市应对突发公共事件能力。

14．推进无障碍设施改造提升。开展城市无障碍设施体检，系统排查无障碍设施短板，加快无障碍环境建设改造，推进适老化、适儿化改造，落实设施维护和管理责任。支持城镇老旧小区等既有多层住宅加装电梯，鼓励主干道、商业区、大型居住区的人行天桥、人行地下通道加装电梯。鼓励将无障碍设施信息纳入城市运行管理服务平台等相关数字化平台，提升无障碍设施精细化管理水平。2025-2028年每年打造一批无障碍设施样板区。

15．加大保障性住房建设和供给。结合需求与可能，按照职住平衡、租购并举推进保障性住房发展，通过新建、改建、改造、收购等多种方式筹集房源，支持利用闲置低效工业、商业、办公等非住宅用地建设，支持收购面积、价格、位置均合适的已建成存量商品房源，到2027年新增保障性住房供给1.5万套。

（六）加强城市基础设施建设改造

16．推进老旧市政基础设施智能化改造。推进新型城市基础设施建设，推进地下空间统筹开发和综合利用。加快城市燃气、供水、排水、污水、供热等地下管线管网和地下综合管廊建设改造，完善建设运维长效管理制度。结合燃气管道老化改造、老旧小区改造、城中村改造、城市排水防涝、城市地下管网管廊建设等工作，区分重点、统筹推进老旧市政基础设施布设物联感知设备等智能化设备。

17．提升城市供水保障水平。推进水厂、管网、二次供水设施设备的更新改造，落实居民小区二次供水水箱常态化清洗消毒制度，城市供水水质综合合格率稳定保持在99%以上。2025年新建改造供水管网500公里，新建改造市县水厂5座，新增供水能力16万吨/日，总结推广福州、漳州供水管网漏损控制治理重点城市经验。2026-2027年结合各地地下管网建设改造实施方案，持续推进一批供水设施建设改造。

18．推进城市生活污水处理提质增效。加强城市生活污水管网运行维护，因地制宜推进城市生活污水溢流口管控、散排口整治，削减雨季溢流污染入河量，规范污泥处理方式，提高污泥资源化利用水平，污泥无害化处置率保持在99%以上。实施污水处理提质增效攻坚战项目，2025年新建改造污水管网1000公里，推进26座污水处理厂新改扩建，新增污水处理能力30万吨/日，完成18座市县污水处理厂尾水一级A提标改造，推进污水处理减污降碳协同增效，鼓励建设污水处理绿色低碳标杆厂。到2027年底，基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区，建立城市生活污水专业化运行管理模式。

19．推进城市排水防涝。加快实施城市排水防涝工程，滚动储备国债项目。推广福州市城区水系联排联调制度，建立健全城区水系、排水管网与周边江河湖海、水库等联排联调运行管理模式。2025年新建改造雨水管网500公里，2026-2027年结合各地地下管网建设改造实施方案，持续推进一批排水设施建设改造和应急抢险设施设备采购。

20．提高城市供电保障水平。整合衔接城市分布式新能源布局，持续开展电力系统供电水平提升改造，结合业务需求增加配变容量，更换老旧配变和线路，规范设施线路安装。城市中心区已建成电力专用电缆通道的路段新建10千伏中压电力线路可采用电缆敷设，并按“谁主张、谁出资”原则，逐步推进现有架空线路下地改造。将城市配电网规划及时纳入国土空间规划，各部门预留电力设施建设位置及路径，电缆通道原则上由市政统一规划、统一建设，市政道路建设改造时同步开展管道施工。

21．推进城市燃气安全专项整治。全面完成排查出的风险隐患整治，开展“回头看”督察检查。推进老旧燃气管道专项治理和设施设备更新改造。推动燃气居民用户安装报警器、切断阀、安全软管等安全“三件套”。加强防范第三方施工破坏燃气管道事故。强化市场经营秩序监管，推动燃气企业规范化经营改革。2025年改造老化燃气管道117公里、厂站8座，完成520公里“非压力”管道和10座厂站评估。

22．推进城市生活垃圾综合治理。持续深入推进生活垃圾分类，建立健全生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系，2025年全省推进1100座生活垃圾分类屋（亭）建设，提升改造10座中大型生活垃圾转运站，建成德化、霞浦生活垃圾焚烧处理厂，指导南安市开展全国县级市生活垃圾分类试点工作。2026-2027年分别再提升改造100座生活垃圾分类屋（亭）建设、10座中大型生活垃圾转运站。

23．推进建筑垃圾资源化利用。加快构建与城乡发展相匹配的建筑垃圾资源化利用体系，力争到2030年全省建筑垃圾资源化利用率达到50%以上，全省培育30家以上年处理量50万吨级建筑垃圾资源化利用企业。大力推广城市更新工程项目优先使用建筑垃圾资源化利用再生产品。

24．加强公共消防设施、防灾工程建设。结合灾害风险评估，分区分级布局消防站、微型消防点、市政消火栓、应急避难场所及智能化预警系统。推动城区既有消防管网改造，加密高风险区消防水源覆盖。统筹规划布局，适度超前建设防灾工程，推进城市防洪工程改造，实施河道疏浚、排水管网扩容和泵站升级。配建分布式应急物资储备点和地下应急避难所。

25．提升城市交通品质。发展快速干线交通，推进快速路建设和改造提升，重点打造福州、厦漳泉都市圈的快速通道体系，三明、南平、龙岩推进轴向快速通道建设。发展生活性集散交通，实施“断头路”“支巷路”的更新改造、交叉路口渠化微改造，排查整治道路隐患。落实桥梁日常巡查和定期检测制度，推进D级病害城市桥梁加固改造。优化城市货运网络规划设计，健全分级配送设施体系。2025年计划新改扩建城市道路400公里，改造5座D级桥梁。

26．完善绿色慢行交通。成片、成网统筹建设非机动车专用道，科学设置人行过街和立体步行系统。推动绿色步行空间建设，加快连接城市道路、居民小区、公共场所的“最后一公里”福道建设，实现福道贯通、成环成网，至2025年全省建成“万里福道”，打造一批精品福道。

27．完善城市公共交通。加快福州、厦门第三轮轨道交通建设规划报批，有序推进已批复第二轮轨道交通项目建设。加大公交首末站和枢纽站建设力度，推动公共交通与其它交通方式的融合衔接和便利换乘。

28．完善城市公共停车和充电设施。补齐重点区域停车设施短板，鼓励建设地下停车场、机械式立体停车设施，同步配建充电设施或预留充电安装条件。推动城市停车和充电资源共享。2025年计划新增公共停车泊位1.5万个。

29．推进城市基础设施生命线安全工程

（1）完善城市信息模型（CIM）平台。深化建筑信息模型（BIM）技术应用，政府投资或者以政府投资为主的公共建筑、工程总承包项目、全过程咨询项目、大型公共建筑、装配式建筑、地铁、综合管廊等项目全面应用BIM技术，逐步实现BIM技术在建筑全生命周期中的深度运用，并在CIM平台汇聚和应用。三明、龙岩、莆田、宁德加快推进城市信息模型基础平台建设。已建成CIM平台的城市，进一步强化与城市运行管理服务平台、城市生命线安全工程的数据共享与融合应用。

（2）搭建城市生命线监管平台。实施生命线安全工程建设，依托城市运行管理服务平台，整合、对接已建的燃气、桥梁、隧道、供水、排水、综合管廊等监测系统，构建监管平台体系，实现对城市生命线运行状况的监测分析、统筹协调、指挥监督和综合评价。2025年各设区市全面完成城市生命线监管平台与各业务监测系统的对接，并同步对接省级城市运行管理服务平台。

（3）建立完善重点业务安全运行监测系统。各设区市燃气、供水等企业，排水、桥梁（隧道）等行业部门通过安装前端物联感知设备，完善生命线工程业务监测系统，实现“监测-预警-处置”流程闭环。2025年厦门、漳州、南平、宁德、平潭等建立桥梁业务监测系统；宁德、平潭等进一步安装完善积水点水位、视频监控等终端感知设备，建立完善城市排水监测系统。

（七）修复城市生态系统

30．完善城市生态体系。坚持治山、治水、治城一体推进，建设连续完整的城市生态基础设施体系。加快修复受损山体和采煤沉陷区，消除安全隐患。保护修复城市湿地，推进城市水土保持和生态清洁小流域建设。全省每年实施城镇周边林相改善1.31万亩。

31．推进海绵城市建设。总结推广福州、厦门、龙岩、南平等国家级海绵城市建设试点示范工作经验。有序推进漳州、三明海绵示范城市建设，2025年完成漳州市验收工作，2026年完成三明市验收工作。

32．打好城市黑臭水体治理攻坚战。组织第三方开展城区水系抽检，对水质不稳定的水体编制“一河一策”，实施控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工程，2025年底基本消除县级城市黑臭水体，巩固黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。

33．开展土壤污染治理修复。严格建设用地土壤环境准入。加强建设用地土壤污染风险管控和修复，确保污染地块安全再利用。

34．拓展共享绿色空间。持续推进城市绿环绿廊绿楔绿道建设，提高乡土植物应用水平。全面推动居民区、街角路口以及中小学、幼儿园等场所周边的社区公园、口袋公园建设，合理设置服务设施和交流活动场地，推动公园绿地开放共享。推进公共空间提升，对生态环境受损、配套设施陈旧、服务效能低下的城市公园广场、滨海滨水空间、道路街巷等进行更新。2025年全省建设口袋公园200个。

35．推广装配式建造方式。持续推进福州、厦门、泉州、漳州等重点区域装配式建筑发展，全省装配式建筑占新建建筑的比例保持在40%以上。开展装配式装修试点，推广应用装配式装修技术体系，提高内装修效率和品质。推动市政工程和施工现场临时设施采用装配式建造。推广免模免支撑技术，推动装配式建筑降本增效。

（八）保护传承城市历史文化

36．不断健全保护体系。衔接全国文物普查，开展老城区和老街区等城市文化遗产资源调查，科学划定保护范围。梯次推动厦门、泰宁、建瓯申报国家历史文化名城，支持具备条件的县市申报省级历史文化名城。落实“老城不能再拆”的要求，不随意拆除具有保护价值的老建筑、古民居，禁止拆真建假，持续推动历史建筑、传统风貌建筑公布认定、挂牌管理，持续丰富保护名录。

37．加强保护规划管控。全省名城街区保护规划编制实现全覆盖，按程序加快审查报批，及时将批复保护规划成果汇交相关部门，推进完善全省历史文化遗产矢量数据“一张图”，强化保护管控。开展文化遗产影响评价，建立健全“先调查后建设”、“先考古后出让”的保护前置机制。保护具有重要历史文化价值、体现中华历史文脉的地名，稳妥清理不规范地名。

38．推进保护修缮项目实施。发挥省级资金支持引导作用，每年实施一批历史文化街区（传统街巷）改善提升项目，创新“微更新+活态利用”路径，修缮利用历史建筑、传统风貌建筑，整治街巷空间，营造公共活动场所和特色展示空间。引导居民主体参与保护实施，探索合理利用文化遗产的方式路径。

39．实施城市文物遗产强基工程。实施“让文物活起来”工程，推出一批文博非遗展陈。推动八闽文库、非遗技艺、民间工艺等文化资源数字建设。打造一批文物景点主题游径。

40．加强城市与建筑风貌管理。强化城市设计对城市更新项目实施的引导作用，明确房屋、小区、社区、城区、城市等不同尺度的设计管理要求。加强城市更新重点地区、重要地段风貌管控，严格管理超大体量公共建筑，严格控制新建超高层建筑，不新建超高层住宅。

三、要素及政策支持

（一）资金支持

1．争取中央资金支持。支持基础条件好、积极性高、特色突出的城市申报全国城市更新行动示范城市。鼓励各地整合优化项目，统筹现有资源，积极争取城市更新相关投向的“两重”、设备更新等各项国家政策性资金，推动城市更新项目实施。推动4条历史文化街区纳入项目储备库，积极跟踪争取中央资金支持。

2．加大省市财政支持

（1）省级财政支持。省级财政持续支持城市更新领域项目，各部门统筹安排相关专项资金支持城市更新工作，合力保障城市更新工作。

（2）地方财政支持。各地按照有关要求统筹安排专项资金，用于地方实施城市更新。

（3）地方政府专项债券支持。对符合法律、行政法规或国务院规定条件的保障性住房建设、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、老旧街区改造、老旧厂区改造等项目，支持申报地方政府专项债券需求。支持将专项债券资金用作城市更新项目资本金。允许地方政府专项债券用于土地储备。

3．加大银行信贷支持

在不新增政府隐性债务的情况下，鼓励政策性银行、商业银行在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下，积极参与城市更新，强化长周期信贷支持。

4．引入社会资本参与

（1）资产证券化支持。在保障公共利益的前提下，支持社会资本通过市场化方式参与城市更新，对具有可经营、可出售、可出租属性的更新项目或资产，优先采用资产证券化（ABS）、不动产投资信托基金（REITs）、投资人+EPC等多元化融资模式进行资金筹措。

（2）鼓励社会资本参与。鼓励民营企业通过直接投资或者独资、控股、参股等方式，参与交通运输、市政工程、环境治理等基础设施和公共事业的特许经营。鼓励更新资源产权所属单位或居民以自主出资方式实施更新改造，建立收益共享机制。鼓励地方深化“资本导入、资金筹措、项目实施、长效运营”一体化市场运作机制。

（二）规划用地支持

5．支持土地复合利用。坚持“项目跟着规划走、土地要素跟着项目走”。建立健全覆盖全域全类型、统一衔接的国土空间用途管制和规划许可制度，统筹好新增和存量建设用地，涉及国土空间规划调整的，按程序依法办理。在保障公共利益、符合更新目标的前提下，鼓励通过土地用途兼容、建筑功能混合、建筑功能临时变更等方式，完善城市功能，补齐公共服务设施、基础设施、公共安全设施短板，促进产业升级。妥善处理不动产登记历史遗留问题，保障合法权益。推动土地混合开发利用和用途依法合理转换，明确用途转换和兼容使用的正面清单、负面清单和管控要求，完善用途转换过渡期政策。

6．支持盘活利用低效用地。优化零星用地集中改造、容积率转移或奖励政策。支持利用存量低效用地建设保障性住房、发展产业、完善公共服务设施。除国有土地使用权出让合同约定或者划拨用地决定书规定由政府收回土地使用权以及法律、行政法规禁止擅自转让的情形外，鼓励国有土地使用权人按程序自行或以转让、入股、联营等方式更新改造低效用地。优化地价计收规则。

7．优化容积率核定。为保障居民基本生活需求、补齐城市短板而实施的市政基础设施、公共服务设施、公共安全设施项目，以及老旧住宅成套化改造等项目，在对周边不产生负面影响的前提下，其新增建筑规模可不受规划容积率指标的制约。在规划条件之外，对多保留不可移动文物和历史建筑、多无偿移交政府的公共服务设施等公益性贡献，其建筑面积可按贡献的相应建筑面积补足。为满足安全、环保、无障碍标准等要求，对于增设必要的楼梯、电梯、公共走廊、无障碍设施、风道、外墙保温等附属设施以及景观休息设施等情形，其新增建筑量可不计入规划容积率。鼓励地方以加强保障民生和鼓励公益贡献为导向，结合本地实际依法依规制定细化容积率核定规则。

8．统筹建筑规模。以保护文化遗产、历史风貌、山水格局和优化布局为导向，在符合更新规划单元规划要求的前提下，更新实施单元规划的建筑量可在更新规划单元内统筹布局、精准投放，鼓励探索规划建筑量跨更新规划单元进行统筹及异地等价值转移的政策和机制。

9．完善不动产登记制度。推进建设用地使用权在土地的地表、地上或者地下分别设立。

- （三）审批许可优化

10．提高审批效率。统筹好新增和存量建设用地，涉及国土空间规划调整的，按程序依法办理。支持各地结合深化工程建设项目审批制度改革，探索优化适用于存量更新改造的建设工程审批管理程序和措施。

11．建立豁免清单。各地可在不影响周边利害关系人合法权益、不改变建筑主体结构、不破坏景观环境、保证公共安全和公共利益的前提下，对老旧小区微改造、城市公共空间服务功能提升等微更新项目，及符合国土空间规划、不新增用地、不改变市政管线类型和管位走向的市政基础设施更新项目，探索制定建设工程规划许可豁免清单并完善监管机制。

- （四）税费优惠

12．减免各项税费。符合法律、行政法规或国务院规定条件的城市公共基础设施项目的投资经营所得，享受企业所得税“三免三减半”。对棚户区改造安置住房建设用地免征城镇土地使用税。棚户区改造项目免收各项行政性收费和政府性基金。

- （五）法规标准

13．健全城市更新法规标准。推进各设区市进行城市更新相关立法工作。鼓励各地因地制宜完善适用于城市更新的技术标准或导则。加强城市更新科技创新能力建设，大力研发新技术、新工艺、新材料，加快科技成果推广应用。

- 四、扎实有序推进

（一）开展城市体检评估。健全城市政府统筹、部门协同、区街实施、社区参与的四级联动机制，引入第三方专业机构支撑，逐年开展城市体检，将解决上一年度体检发现问题的情况纳入到本年度的城市体检工作中，以城市更新持续推进问题解决。鼓励因地制宜开展专项体检、片区体检、社区体检。2025年底前，推动部分有条件的县级市开展城市体检工作；2027年底前，推动县级市全面开展城市体检。

（二）完善城市更新规划实施体系。各地依据国土空间规划，结合城市体检评估结果，制定实施城市更新专项规划，确定城市更新行动目标、重点任务、建设项目和实施时序，建立完善“城市更新专项规划—城市片区策划—项目实施方案”的规划实施体系。2025年省、市两级启动编制“十五五”城市更新行动规划。

（三）编制城市设计方案。强化精细化城市设计引导，开展城市更新重点单元（片区）城市设计，明确房屋、小区、社区、城区、城市不同尺度的设计管控要求，提出城市更新地块建设改造的设计条件，组织编制城市更新重点项目设计方案，推动城市更新项目精准实施。加强城市更新重点地区、重要地段风貌管控，严格管理超大体量公共建筑，严格控制新建超高层建筑，不新建超高层住宅。相关管控要求应纳入城市更新地块建设改造规划条件，规范和引导城市更新项目实施。2025年底前，各设区市力争完成城市更新重点单元（片区）城市设计编制。

（四）打造典型样板

1．样板引领。实施一批省级更新样板示范项目，聚焦消除城市安全隐患，补齐城市功能短板，形成一批城市更新可持续实施模式、筹资方式、政策法规等方面可复制可推广的经验做法。

2．项目滚动。依据城市更新专项规划，系统谋划城市更新工作目标、重点任务和实施措施。建立逐年滚动更新的项目库，采用竞争性评选方式，每年确定一批特色鲜明的省级更新样板工程，形成“储备一批、培育一批、建成一批”的滚动式推进机制。

3．资金筹措。建立政府、市场、居民之间合理共担资金模式，省级城乡人居环境建设相关专项资金支持样板建设。各地统筹用好各级各部门财政资金，积极吸引社会资本参与，合理落实住户出资责任，提前做好项目资金拼盘方案，保障样板资金来源，确保样板建设质量。

4．项目实施。省级有关部门切实强化工作指导，引导各地每年建成一批城市重点片区更新、城市社区更新、历史文化街区保护更新、县城建设试点、集镇环境整治等综合类省级样板工程，以及福道省级精品工程、无障碍设施建设、生活污水处理提质增效等专项类样板，加强经验总结交流，推动整体提升。

（五）建立可持续城市更新模式

5．完善更新运营机制

（1）房屋全生命周期安全管理。建立完善房屋使用、维护、装修、改造、拆除等各阶段、全过程安全管理制度。实施常态化房屋使用安全网格巡查管理机制，依法对大龄房屋组织实施强制安全鉴定，对人员密集公共建筑实施年度安全检查。指导福州、厦门深入开展房屋体检、房屋养老金和房屋保险试点，探索房屋安全管理长效机制。完善住宅专项维修资金政策，推动建立完善既有房屋安全管理公共资金筹集、管理、使用模式。

- （2）老旧小区与社区运营。探索“大物业”管理模式，推动各地因地制宜，将老旧小区、无物业管理小区、独栋房屋、公共建筑、城中村、市政道路、街区等进行整合运维管理，推动实现小区围墙内和围墙外管理全覆盖、服务无死角，进一步改善居民的生活品质。健全社区服务设施运营机制，鼓励闲置资源产权主体向运营主体提供低成本设施场地空间，因需合理选择公建民营、民办公助、片区统筹等建设运营模式，形成微利可持续的运营格局。

（3）基础设施运营。建立推广厂网一体专业化运行维护管理模式，构建以污染物收集效能为导向的管网运行维护绩效考核体系和付费机制，实施按效、按量付费。建立地下管廊有偿使用管理机制。优化和完善建筑垃圾和生活垃圾处理特许经营机制。推广城市公共照明节能改造采用合同能源管理方式。

（4）推广一体化实施模式。鼓励符合条件的工程项目实施工程总承包模式，向投融资、运维等方向延伸。支持实施全过程工程咨询服务，倡导咨询企业提前介入，强化“全过程陪伴服务”，确保各环节有效衔接、深度融合。

6．推进城市精细化管理。设区市进一步完善城市运行管理服务平台功能与健全运行机制，实现与省级平台互联互通。加强城市运行管理实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，推进城市运行管理服务“一网统管”。常态化开展户外广告排查整治、“牛皮癣”清理、窨井盖治理、人行道净化、建筑垃圾治理等专项行动，提升市容环境秩序。大力推广“城管进社区”工作，延伸城市管理、服务、执法触角。全面推行城市管理“721工作法”和柔性执法，更多运用说服教育、告诫引导、行政指导、源头疏导等手段，促进社会和谐稳定。加强城市更新社会风险评估、矛盾化解处置机制建设。

- 五、强化组织实施

（一）建立健全城市更新实施机制。省级建立城市更新工作协调机制，由省住建厅牵头，定期召开联席会议，研究推进城市更新相关政策、需要协调议定的重要事项及重点项目建设。城市党委和政府要切实履行责任，构建市级统筹、部门联动、分级落实的工作格局，及时解决项目推进过程中实际问题。强化区县组织实施责任落实，推动各区县党委和政府发挥牵头抓总作用。充分发挥街道社区作用，调动人民群众参与城市更新积极性。

（二）加强督促检查。省、市城市更新部门应结合各地项目进展情况，开展督促检查，对成效显著的地区、典型示范项目，给予激励奖励。

（三）加强人才和技术保障。加强人才队伍建设，组织熟悉城市更新规划、建设、投融资等业务专业人才赴基层开展技术服务，积极引入台湾团队参与城市更新，探索闽台合作路径，打造典型示范样板。建立专家委员会制度，为城市更新工作提供决策咨询和技术支撑。不断完善适应城市更新的工程项目建设实施管理制度。

（四）加强宣传推广。定期组织样板工程学习培训与现场观摩，及时总结、推广典型经验，做好宣传引导工作，营造良好的舆论氛围。

附表：1．城市更新工作政策清单

2．福建省城市更新工作责任分工表

3．2025年福建省城市更新重点任务分解表

附表1

城市更新工作政策清单

| 序号 | 文件标题 | 发文文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见 | 国发〔2007〕24号 |
| 2 | 国务院关于加快棚户区改造工作的意见 | 国发〔2013〕25号 |
| 3 | 《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》 | 国办发 〔2019〕11号 |
| 4 | 国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知 | 国办发 〔2022〕22号 |
| 5 | 国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见 | 国办发 〔2020〕23号 |
| 6 | 国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知 | 国发 〔2024〕7号 |
| 7 | 国务院关于印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》的通知 | 国发 〔2024〕17号 |
| 8 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》 | 2024年第 29 号国务院公报 |
| 9 | 中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见 | 2024年第35号国务院公报 |
| 10 | 住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知 | 建城 〔2022〕29号 |
| 11 | 住房城乡建设部办公厅 民政部办公厅关于开展完整社区建设试点工作的通知 | 建办科 〔2022〕48号 |
| 12 | 住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知 | 建标 〔2022〕53号 |
| 13 | 住房城乡建设部关于扎实有序推进城市更新工作的通知 | 建科 〔2023〕30号 |
| 14 | 住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见 | 建科 〔2023〕75号 |
| 15 | 住房城乡建设部办公厅等关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知 | 建办城 〔2023〕26号 |
| 16 | 住房城乡建设部办公厅关于加强“平急两用”公共基础设施配套市政设施建设管理的意见 | 建办城 〔2023〕39号 |
| 17 | 《自然资源部办公厅关于印发<支持城市更新的规划与土地政策指引（2023版）>的通知》 | （自然资发办〔2023〕47号 |
| 18 | 住房城乡建设部关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知 | 建城规 〔2024〕2号 |
| 19 | 住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知 | 建城 〔2024〕18号 |
| 20 | 住房城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于印发《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南（试行）》的通知 | 建办科 〔2024〕11号 |
| 21 | 自然资源部办公厅关于印发《平急功能复合的韧性城市规划与土地政策指引》的通知 | 自然资办发〔2024〕19号 |
| 22 | 自然资源部办公厅关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知 | 自然资办发〔2024〕25号 |
| 23 | 自然资源部办公厅关于印发《城中村改造国土空间规划政策指引》的通知 | 自然资办发〔2024〕30号 |
| 24 | 自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知 | 自然资发 〔2024〕242号 |
| 25 | 财政部关于贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见的通知 | 财综〔2007〕53号 |
| 26 | 财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知 | 财税〔2008〕116号 |
| 27 | 国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知 | 国税发〔2009〕80号 |
| 28 | 财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知 | 财税〔2012〕10号 |
| 29 | 财政部 国家税务总局关于棚户区改造有关税收政策的通知 | 财税〔2013〕101号 |
| 30 | 财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知 | 财税〔2014〕55号 |

附表2

### 福建省城市更新工作责任分工表

| 重要方面及保障措施 | 序号 | 重点任务 | 责任单位 （各单位按职责分工负责） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、既有建筑改造利用 | 1 | 推进棚户区、城市危旧房改造 | 省住建厅、发改委、财政厅、文物局、自然资源厅、商务厅 |
|  | 2 | 提升城镇房屋抗震能力 | 省住建厅、地震局、应急厅、财政厅、教育厅、民政厅、卫健委、通信管理局、电力公司、福建广电网络集团 |
|  | 3 | 推进既有建筑节能降碳改造 | 省住建厅、发改委、省机关事务局、教育厅、文旅厅、消防救援总队 |
|  | 4 | 开展数字家庭建设 | 省住建厅、工信厅、数据局、商务厅 |
| 二、推进城镇老旧小区整治改造 | 5 | 推进城镇老旧小区整治 | 省住建厅、发改委、财政厅、自然资源厅、公安厅、消防救援总队、文物局 |
|  | 6 | 开展老旧小区改造 | 省住建厅、发改委、财政厅、自然资源厅、公安厅、消防救援总队、通信管理局，福建广电网络集团 |
| 三、开展完整社区建设 | 7 | 推进新建社区高标准建设 | 省住建厅、发改委、民政厅、自然资源厅、商务厅、公安厅、卫健委、教育厅、体育局、通信管理局、残联、消防救援总队 |
|  | 8 | 补齐既有社区功能短板 | 省住建厅、发改委、民政厅、自然资源厅、商务厅、公安厅、卫健委、教育厅、体育局、通信管理局、残联、消防救援总队 |
| 四、推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造 | 9 | 推动老旧街区业态升级活力提升 | 省住建厅、发改委、财政厅、自然资源厅、商务厅、文旅厅、市场监管局、 南昌铁路局 |
|  | 10 | 推进老旧厂房厂区功能转换 | 省住建厅、发改委、工信厅、文旅厅、 财政厅、市场监管局 |
|  | 11 | 推进城中村改造 | 省住建厅、发改委、财政厅、自然资源厅、文物局 |
| 五、完善城市功能 | 12 | 加强公共服务设施完善 | 省教育厅、卫健委、民政厅、妇联、文旅厅、体育局、发改委、住建厅、 自然资源厅 |
|  | 13 | 推进“平急两用”公共基础设施建设 | 省住建厅、发改委、卫健委、自然资源厅 |
|  | 14 | 推进无障碍设施改造提升 | 省住建厅、残联、卫健委、商务厅、交通运输厅、民政厅 |
|  | 15 | 加大保障性住房建设和供给 | 省住建厅、发改委、财政厅、自然资源厅 |
| 六、加强城市基础设施建设改造 | 16 | 推进老旧市政基础设施智能化改造 | 省住建厅、发改委、数据管理局、自然资源厅、通信管理局、公安厅、福建广电网络集团 |
|  | 17 | 提升城市供水保障水平 | 省住建厅、水利厅、卫健委、发改委 |
|  | 18 | 推进城市生活污水处理提质增效 | 省住建厅、生态环境厅、发改委、财政厅、水利厅、自然资源厅、农业农村厅 |
|  | 19 | 推进城市排水防涝 | 省住建厅、水利厅、自然资源厅、发改委 |
|  | 20 | 提高城市供电保障水平 | 省电力公司、住建厅、发改委 |
|  | 21 | 推进城市燃气安全专项整治 | 省住建厅、应急厅、公安厅、市场监管局、消防救援总队 |
|  | 22 | 推进城市生活垃圾综合治理 | 省住建厅、发改委、生态环境厅、商务厅、自然资源厅 |
|  | 23 | 推进建筑垃圾资源化利用 | 省住建厅、发改委、生态环境厅、财政厅、工信厅、市场监管局、自然资源厅、交通运输厅、水利厅 |
|  | 24 | 加强公共消防设施、防灾工程建设 | 省消防救援总队、自然资源厅、应急厅、水利厅、住建厅 |
|  | 25 | 提升城市交通品质 | 省住建厅、交通运输厅、财政厅、发改委、自然资源厅 |
|  | 26 | 完善绿色慢行交通 | 省住建厅、自然资源厅、公安厅 |
|  | 27 | 完善城市公共交通 | 省交通运输厅、发改委、省住建厅 |
|  | 28 | 完善城市公共停车和充电设施 | 省发改委、住建厅、自然资源厅、公安厅、财政厅、教育厅、机关事务局、消防救援总队 |
|  | 29 | 推进城市基础设施生命线安全工程 | 省住建厅、应急厅、数据管理局、自然资源厅、发改委、市场监管局、公安厅 |
| 七、修复城市生态系统 | 30 | 完善城市生态体系 | 省自然资源厅、发改委、水利厅、林业局、住建厅 |
|  | 31 | 推进海绵城市建设 | 省住建厅、财政厅、水利厅、自然资源厅 |
|  | 32 | 打好城市黑臭水体治理攻坚战 | 省住建厅、生态环境厅、发改委、财政厅、水利厅、自然资源厅、农业农村厅 |
|  | 33 | 开展土壤污染治理修复 | 生态环境厅、省住建厅 |
|  | 34 | 拓展共享绿色空间 | 省住建厅、林业局、自然资源厅、体育局 |
|  | 35 | 推广装配式建造方式 | 省住建厅、发改委、财政厅 |
| 八、保护传承城市历史文化 | 36 | 不断健全保护体系 | 省住建厅、文物局 |
|  | 37 | 加强保护规划管控 | 省住建厅、自然资源厅、文物局 |
|  | 38 | 推进保护修缮项目实施 | 省住建厅、自然资源厅、文旅厅、文物局 |
|  | 39 | 实施城市文物遗产强基工程 | 省文物局 |
|  | 40 | 加强城市与建筑风貌管理 | 省住建厅、自然资源厅、文物局 |
| 九、要素及政策支持 | 41 | 资金支持 | 省财政厅、发改委、住建厅、省委金融办、福建金融监管局、人行福建分行、国开行福建分行、农发行福建分行 |
|  | 42 | 规划用地支持 | 省自然资源厅、财政厅、住建厅 |
|  | 43 | 审批许可优化 | 省自然资源厅、住建厅 |
|  | 44 | 税费优惠 | 省财政厅、税务局、住建厅、生态环境厅等执收部门 |
|  | 45 | 法规标准 | 省司法厅、住建厅、市场监管局 |
| 十、扎实有序推进 | 46 | 开展城市体检评估 | 省住建厅、自然资源厅 |
|  | 47 | 完善城市更新规划实施体系 | 省住建厅、自然资源厅 |
|  | 48 | 编制城市设计方案 | 省住建厅、自然资源厅 |
|  | 49 | 打造典型样板 | 省住建厅、自然资源厅、发改委、财政厅 |
|  | 50 | 建立可持续城市更新模式 | 省住建厅、发改委、公安厅、应急厅、自然资源厅、数据管理局、通信管理局 |
| 十一、强化组织实施 | 51 | 建立健全城市更新实施机制 | 省委宣传部、省住建厅、发改委、 财政厅、自然资源厅 |
|  | 52 | 加强督促检查 |  |
|  | 53 | 加强人才和技术保障 |  |
|  | 54 | 加强宣传推广 |  |

备注：任务均需各市、县（区）人民政府，平潭综合实验区管委会落实

附表3

2025年福建省城市更新重点任务分解表

| 重点任务 |  |  |  | 全省 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 南平 | 龙岩 | 宁德 | 平潭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、既有建筑改造利用 | 1 | 推进棚户区、城市危旧房改造 | 年度计划完成率（开工率、竣工率）（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2 | 推进既有建筑 节能降碳改造 | 公共建筑节能改造 面积（万平方米） | 110 | 30 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 二、推进城镇老旧小区整治改造 | 3 | 开展老旧小区改造 | 开工改造老旧小区 （万户） | 4.50 | 0.02 | — | 0.94 | 1.32 | 0.72 | 0.16 | 0.82 | 0.40 | 0.08 | 0.04 |
|  | 4 |  | 增设电动自行车停放充电设施（万个） | 3.8 | 0.92 | — | 0.2 | 1.2 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.41 | 0.32 | 0.05 |
| 三、开展完整社区建设 | 5 | 补齐既有社区 功能短板 | 全国完整社区试点（个） | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
|  | 6 |  | 省级社区更新样板（个） | 6 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 四、推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造 | 7 | 推进推动老旧街区业态升级活力提升 | 省级片区更新样板（个） | 9 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
|  | 8 | 推进城中村改造 | 年度计划完成率 （开工率）（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 五、完善城市功能 | 9 | 推进“平急两用”公共基础设施建设 | “平急两用”公共基础设施建设项目数量（个） | 173 | 77 | 75 | — | 21 | — | — | — | — | — | — |
|  | 10 | 推进无障碍设施 改造提升 | 无障碍设施样板区（个） | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 11 | 加大保障性住房 建设和供给 | 年度计划完成率（开工率、竣工率）（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 六、加强城市基础设施建设改造 | 12 | 提升城市供水 保障水平 | 新改建供水管网 （公里） | 500 | 60 | 35 | 60 | 60 | 60 | 35 | 60 | 60 | 60 | 10 |
|  | 13 | 推进城市生活污水处理提质增效 | 新建改造城区污水 管网（公里） | 1000 | 110 | 50 | 110 | 190 | 115 | 65 | 115 | 120 | 115 | 10 |
|  | 14 | 推进城市排水防涝 | 新改建雨水管网（渠） （公里） | 500 | 60 | 35 | 60 | 60 | 60 | 35 | 60 | 60 | 60 | 10 |
|  | 15 | 推进城市燃气安全 专项整治 | 更新改造老化燃气管道 （公里） | 117 | 18 | 5 | 11 | 21 | 13 | 18 | 10 | 10 | 10 | 1 |
|  | 16 | 推进城市生活垃圾 综合治理 | 新改建生活垃圾分类屋亭（座） | 1100 | 120 | 50 | 150 | 150 | 180 | 110 | 110 | 110 | 110 | 10 |
|  | 17 |  | 新建改造大中型生活垃圾转运站（座） | 10 | — | — | 1 | 2 | 3 | — | 3 | — | 1 | — |
|  | 18 | 推进建筑垃圾 资源化利用 | 建筑垃圾资源化 利用率（%） | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 23 | 20 | 30 | 36 | 30 | 50 |
|  | 19 | 提升城市交通品质 | 新改扩建城市道路（公里） | 400 | 70 | 35 | 52 | 80 | 40 | 15 | 50 | 30 | 25 | 3 |
|  | 20 |  | D级病害城市桥梁加固改造（座） | 5 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — |
|  | 21 | 完善绿色慢行交通 | 新建和改造提升福道 （公里） | 800 | 105 | 45 | 105 | 105 | 100 | 32 | 100 | 100 | 100 | 8 |
|  | 22 |  | 福道省级精品工程（条） | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | — |
|  | 23 | 完善城市公共停车和充电设施 | 新增公共停车泊位（个） | 15000 | 3800 | 2400 | 1100 | 2800 | 900 | 900 | 1400 | 900 | 700 | 100 |
|  | 24 | 推进城市基础设施 生命线安全工程 | 市级城市生命线监管平台（个） | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 七、修复城市生态系统 | 25 | 推进海绵城市建设 | 城市建成区可渗透面积占比（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 |
|  | 26 | 打好城市黑臭水体治理攻坚战 | 县级城市建成区黑臭水体消除比例（%） | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | 27 | 拓展共享绿色空间 | 口袋公园（个） | 200 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 18 | 2 |
| 八、保护传承城市历史文化 | 28 | 不断健全保护体系 | 第六批省级历史文化街区公布数量（个） | 14 | 2 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | — | — |
|  | 29 | 加强保护规划管控 | 历史文化街区保护规划报批数量（个） | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — |
|  | 30 | 推进保护修缮 项目实施 | 重点改善提升历史文化街区（传统街巷）数量（个） | 10 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | — |