附件1

2017年度专项支出绩效评价报告

根据福建省财政厅《关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1号）要求，我厅高度重视，委托第三方机构开展2017年度专项支出绩效自评工作，按规定对2017年度纳入清单管理项目资金、部门业务费和其它专项资金使用绩效进行评价。

一、评价资金及目标完成情况

一是对纳入2017年度清单管理项目资金183800万元列入评价，包括城乡规划建设专项资金3000万元、城乡规划提升工程资金3300万元、城乡环境综合整治资金78000万元、美丽乡村建设资金60000万元、乡镇污水处理厂配套管网补助资金20000万元、农村危房改造省级补助资金13750万元、供水管网改造资金5750万元；二是对2017年度部门业务费及其他专项资金26810.36万元列入评价，分别是部门业务费6379.36万元、家园清洁行动资金9000万元、中央财政农村危房改造补助资金11431万元。从实地评价和综合评审结果看，2017年全面完成年初确定的各项目标任务，一些任务目标超额完成，绩效目标完成情况较好。

（一）城乡规划建设资金。该项目完成规划编制且通过验收，并纳入项目库的镇乡村455个，村镇住宅小区建设试点50个，历史文化名镇名村25个；清水岩省级风景名胜区总体规划（修编）已经省政府批复实施；九鲤湖风景名胜区总体规划修编已编制完成并通过专家评审。

（二）城乡规划提升工程资金。该项目2017年度完成龙岩市长汀县南大街、水东街等7个历史文化街区保护规划编制；“陪护式”技术帮扶南平市政和县、松溪县、顺昌县、龙岩市长汀县等10个县。

（三）城乡环境综合整治资金。该项目包括城市公共停车设施建设等6个子项目，其中：“两违”专项治理拆违目标数3000万㎡（含厦门），完成5167万㎡，完成率172%；城市公共停车设施建设目标任务数25000个，完成50741个，完成率202.96%；创建美丽乡村及示范村任务目标数250个，完成70个，完成率28%;“三边三节点”整治目标数20个，完成20个，完成率100%;重点改善提升历史文化名镇名村目标数15个，完成15个，完成率100%。

（四）美丽乡村建设资金。该项目750个美丽乡村建设年度任务已顺利完成。全省美丽乡村建设年度目标投资260亿元，截至12月底，已完成投资331亿元，占年度目标任务的127.3%，超序时进度27.3个百分点。

（五）乡镇污水处理厂配套管网补助资金。2017年度省住建厅下达启动365个乡镇生活污水处理设施建设前期工作任务，已全部启动，开工258个；2017年计划建成乡镇污水处理设施100个任务，已建成166个，完成年度任务的166%。

（六）农村危房改造补助资金。2017年中央下达四类重点对象改造任务数9400户；省级下达开工任务数25309户，竣工任务数10000户。截至12月底，中央下达的9400户改造任务均已完成，完工率100%。省级安排的任务数实际开工25309户，开工率100%；竣工18225户，竣工率182%。

（七）供水管网改造资金。2017年度计划改造供水管网长度115公里，23个省级扶贫开发县实际完成供水管网改造157公里。全省全年实际新建改造供水管网1897公里，包括城市市政道路及小区、工业区、开发区、一户一表改造的管道。

（八）家园清洁行动专项资金。包括农村阳光垃圾堆肥房和生活垃圾转运系统建设两个项目。2017年度省级安排财政专项资金 9000万元，其中阳光垃圾堆肥房安排1000万元，生活垃圾转运系统建设安排8000万元。年度生活垃圾转运系统建设任务数130个，实际完成247个，目标完成率190%。

二、评价组织方式

一是对纳入2017年度清单管理项目的7类专项资金、家园清洁行动资金和中央财政农村危房改造补助资金的绩效考评主要采用部门自评和第三方机构评价相结合的方式，委托第三方机构对全省上报的各项目自评表、自评报告进行复评，抽取部分项目进行现场核查，采取审阅账务账册和文档资料、访谈、实地调研、满意度调查等方式，对上报绩效自评表的分值进行复评打分，汇总形成我厅各项目自评表、评价报告。二是部门业务费的绩效自评工作由被评价单位填制自评表并经审核后汇总报送。

根据2017年度专项资金下达情况，评价小组对全省41个市县（区）89个项目绩效自评及资金管理使用情况进行核查和实地调研，对市县区上报的绩效自评表评分进行复核，核查金额占项目安排资金总额13.8%。在实地核查基础上，通过汇总加权平均市县区专项资金的绩效复评值，综合得出专项资金自评值。

（一）实地评价。通过实地核查，对各县市上报绩效自评材料的投入、产出、过程和效益等指标进行复评，并从资金落实情况、支出情况、产出数量和质量、项目组织管理与制度建设、项目效益等细化指标方面进行综合量化评分。从项目的实际评价结果来看，市县（区）89个项目中，复评“优秀”的52个，占比58.43% ，复评“良好”的30个，占比33.71%，复评“合格”的4个，占比4.49% ，复评“不合格”的1个，占比1.12%，未上报材料无法考评的2个。其中最高分为屏南县住建局“三格化粪池新建改造”项目，得分98分，最低分为连城县住建局“乡镇污水处理设施建设省级补助资金”，得分58分。

（二）综合评价。在实地核查评价基础上，通过汇总、加权平均综合得出城乡规划建设、规划提升工程、城乡环境综合整治、美丽乡村建设、乡镇污水处理设施建设、农村危房改造、供水管网改造和家园清洁行动等专项资金的自评分值及等次。其中美丽乡村建设、供水管网改造等2个专项为“优秀”等级，其他专项为“良好”等级。最高得分是供水管网改造专项，得分90.66分，最低得分是规划提升工程专项，得分81分。

三、资金分配、使用、管理和效果

2017年度专项资金由省财政厅会同我厅根据省委、省政府工作部署及年初设定的目标任务进行分配，资金下达至有关市县（区）。为规范专项资金分配和使用管理，2017年经省政府同意我厅会同省财政厅下发了《宜居环境建设省级“以奖代补”专项资金分配方案》〔闽财建（2017）43号〕，制订《福建省农村危房改造补助资金管理办法》〔闽财建（2017）76号〕等规定，对专项资金的使用和管理作出明确规定。同时，我厅还会同省财政厅开展农村危房改造专项资金绩效督查，不定期组织专项资金检查、开展绩效过程监控和绩效自评现场核查，促进专项资金管理使用合法合规。

从绩效考评结果看，未发现截留挤占挪用等违规行为。通过省级财政资金的补助，引导带动地方加大投入，有力推进全省城乡规划建设、规划提升工程、城乡环境综合整治、美丽乡村建设、乡镇污水处理设施建设、农村危房改造、供水管网改造、宜居环境建设和生活垃圾转运系统建设等各项工作。

四、存在的主要问题

（一）项目与资金匹配度方面

个别地方未按规定要求分配专项资金。根据省财政厅、住建厅《关于下达2017年农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金的通知》（闽财建指〔2017〕105号），补助人口以《福建统计年鉴-2016》公布的2015年乡村常住人口数为基数，省级共下达连城县农村生活垃圾治理常态机制建立补助资金101.2万元，但连城县未将省级补助资金全额下拨，结余资金352690元滞留县级。

（二）项目管理方面

1．配套政策不够完善。2017年11月省厅下发通知要求农村危房改造鉴定应委托第三方进行，但由于鉴定机构选择，鉴定费支出经费保障等尚无配套的政策，给地方危房鉴定工作带来困难。

2．部分项目建设不规范。如（1）农村三格化粪池改造建设方面，古田、仙游县、龙海市等地部分村庄安装整体式化粪池，但排水管未接入，建成后化粪池全覆盖，未预留清淘口，给后期清理维护带来困难。（2）供水管网改造方面，永泰县、长汀县供水管网改造项目监理日志无记录人、项目监理签字且已投入使用的工程无相关竣工验收资料。（3）宜居环境建设方面，顺昌县城南中路两侧建筑立面改造已于2017年8月招投标确定福建磊鑫有限公司中标，但截至目前尚未与施工方签订合同。

3．个别项目变更建设内容和资金分配方式未事先书面报批。如莆田市秀屿区湄洲镇将11个农村阳光堆肥房处理试点项目改为11个村集中建设一个有机垃圾资源化处理项目，但未事先报批，原下达给湄洲镇11个村的110万元资金改为用于有机垃圾资源化处理项目。

4．部分项目建设进度滞后。如（1）城乡环境综合整治方面，将乐县重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落万全乡良地村项目，至检查日完成设计，尚未开展具体建设工程，2017年5月省里下达资金500万元，截至目前仅使用29.648万元。（2）城乡规划建设方面，安排省级补助的武平县中山镇上岭村、东留镇、桃溪镇新漈村、城厢镇云漈村均未开展规划编制。（3）城乡规划提升工程方面，长汀县南大街、水东街2个历史文化街区保护规划委托合同履行期限为2018年1月至2018年12月，正式规划成果提交为2018年12月，规划设计周期偏长。（4）农村危房改造方面，福鼎市危房改造验收工作滞后，1300万元补助仍剩余300万元未用；福鼎叠石乡危房改造录入信息系统进度偏慢，仅录入85户。（5）乡镇污水处理设施建设方面，连城县省级补助1725万元，截止检查日项目处于招标阶段，未开展具体建设工程。

5．部分项目档案管理缺失。如（1）乡镇污水处理设施建设方面，罗源县西兰乡污水处理项目工程预算、开工审批文件，施工合同、采购合同、监理合同以及监理日志等资料不齐全。（2）农村危房改造方面，福鼎市部分乡镇内业档案未见农户与施工单位或个人签订的合同，霞浦县部分内业档案验收表未见施工工匠签字和验收单位签章。

（三）资金管理方面

1．部分专项资金下达或拨付不及时。如（1）城市公共停车设施建设补助资金方面，2017年4月省级下达三明350万元，2018年3月三明市才发文下达有关县（区）。（2）美丽乡村建设资金方面，莆田市秀屿区的美丽乡村10个村550万元，2017年6月23日仅下拨项目启动资金每个村25万元，其余资金未拨付，又如石狮市鸿山镇在2017年9月至11月分别收到垃圾常治理态化补助资金,2018年1月拨付村庄28万元，尚有6.8万元滞留乡镇。（3）“三边三节点”整治资金方面，2017年5月省级补助500万元下达将乐县，2018年3月将乐县财政局才将资金拨付给县城投公司，资金滞留县财政跨期长。

2．部分市县配套资金不到位。（1）三格化粪池资金方面，龙岩市级、连城县级，宁德市级、屏南县级均无三格化粪池项目配套资金，省级补助与永安市级配套资金均为每户600元，而三明市级配套仅按每户160元对永安市安排补助。（2）垃圾治理常态化资金方面，龙岩市级、连城县均无配套资金。部分地区保洁费收取困难、收缴比例普遍不高，不利于垃圾常态化长效机制建立。

3．部分专项资金开支不合规。如（1）城乡规划建设资金方面，罗源县霍口畲族乡50万元用于补助垃圾中转站建设、大王里村10万元用于幸福院门口公园建设、王廷洋村10万元用于道路硬化工程、山垄湾村10万元用于村道建设；武平县下拨8万元资金用于省厅资金安排范围外的武东镇五坊村、中山镇龙济村村庄规划。（2）城乡环境综合整治资金方面，建瓯、武夷山市等违规将加班费、工作餐等费用在专款下列支，如2017年8月21日武夷山在“两违专项治理”资金中列支5342元的工作餐费。（3）生活垃圾转运系统建设资金方面，福鼎市叠石乡违规用专款列支“污水处理费”、“垃圾污水处理工资”。（4）福州市长乐区将乡镇污水处理设施运行补助资金，用于支付福州市长乐区滨海污水处理厂运行费用，但费用拨付程序不完整。

4．乡镇会计基础工作普遍较薄弱。（1）乡镇会计核算滞后现象较普遍，如莆田市涵江区萩芦镇从2017年6月份开始至检查日均未做账，会计核算严重滞后。（2）省级补助资金未专项核算，如龙海市东泗乡将乡镇污水处理设施建设专项开支列“商品服务支出”科目，未专项核算；古田县泮洋乡中直村，提供的明细账未能反映专项核算，美丽乡村项目分别列在建工程和土地整治专户项目经费支出科目核算。（3）部分乡镇存在“白条入账”现象，如福清市江镜镇南宵村环境整治项目中，安装石护栏分项与福清市鑫盛石材工艺厂签订了协议书，施工方收款后仅开具收款收据，未提供合法正规发票。古田县鹤塘镇樟厅村美丽乡村采用自建为主，存在较多白条入账情形。

五、改进措施

（一）优化项目资金安排。针对个别项目任务分配不合理，加强调研，依据各县市实际情况合理安排建设任务和补助资金，避免任务过高无法完成。

（二）加强项目监督管理。一是完善政策措施。对于项目执行过程中存在的问题，研究出台配套政策，如明确农村危房改造鉴定中鉴定机构选择程序，建议省级财政解决农村危房鉴定资金保障等。二是加强项目过程管理。督促项目单位加强对项目档案、招投标过程、建设变更的监管，确保项目实施的安全、规范和完整。三是加强项目巡查督导。督促基层加强管理，规范项目建设，加快项目进度，尽早发挥项目效益。

（三）强化专项资金监督检查。一是继续发挥省级部门扶贫领域专项资金检查、项目资金绩效监控督查和专项资金绩效评价现场核查的作用，督促基层管好、用好专项资金。二是通过省级检查，带动和促进市县主管部门进一步加强资金监管，强化项目承担单位的资金管理主体责任，减少和避免资金管理使用上的违规现象。三是建议财政部门加强基层单位和乡镇财务人员的教育培训，切实提升乡镇财务核算和会计工作水平。

（四）落实整改工作。一是针对上述项目管理及资金管理存在问题，市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、举一反三、落实整改。二是针对莆田秀屿区湄洲镇阳光堆肥房试点项目变更事先未书面报批问题，责成莆田市整改。三是平潭综合实验区应加快生活垃圾转运系统项目建设，同时，将该资金专项用于垃圾转运系统建设项目，防止资金滞留在账户上。

六、结果运用和公开情况

）000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000经第三方评价，列入此次绩效考评的9个专项支出项目（业务费单列），2个为优秀，7个为良好。对于绩效考评中发现的问题，将在我厅门户网站予以公开，通报设区市县主管部门，并向项目承担单位反馈评价结果，同时督促相关单位落实整改，强化绩效评价结果应用力度，将评价结果作为后期完善专项资金预算安排的重要参考，进一步提高财政资金使用效益。