附件

福建省房屋建筑与市政基础设施工程建设项目施工现场技能工人配备导则

（2025年修订版）

（征求意见稿）

福建省住房和城乡建设厅

2025年  月

前  言

为贯彻落实《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（建市〔2020〕105号）精神，强化房屋建筑与市政基础设施工程建设项目施工现场技能人才配备，减少工程质量安全隐患，提升工程品质，福建省住房和城乡建设厅在《福建省房屋建筑与市政基础设施工程建设项目施工现场技能工人配备导则（试行）》的基础上，结合本省实际与发展需要，组织进行了修订。

本导则编制组经深入调查研究，认真总结省内外多年实践经验，参考有关国家标准和先进做法，并在广泛征求施工企业、建设单位、行业协会、专家及相关部门意见的基础上，对主要问题进行了反复研讨与修改完善，最终制定本导则。

本导则共分6章主要内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 施工现场技能工人配备；5. 监督检查；6. 各方主体责任。

本导则由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各有关单位注意结合工程实践，总结经验、积累资料。如有意见或建议，请寄送至福建省住房和城乡建设厅建筑业处（地址：福建省福州市鼓楼区北大路242号，邮政编码：350001），以供今后修订时参考。

本导则主编单位：

本导则主要起草人员：

本导则主要审查人员：

目  录

1  总  则	3

2  术  语	4

3  基本规定	6

4  施工现场技能工人配备	9

5  监督检查	12

6  各方主体责任	13

1  总  则

1.0.1 为规范房屋建筑与市政基础设施工程建设项目（以下简称“工程项目”）施工现场技能工人的配备管理，提升施工现场从业人员技能水平，保障工程质量和安全生产，加快培育新时代建筑产业工人队伍，根据《住房和城乡建设等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（建市〔2020〕105号），制定本导则。

1.0.2 福建省行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程项目（包括工程总承包项目、施工总承包和建设单位单独发包的专业承包工程，下同）施工现场技能工人的配备，可参照本导则进行管理。

1.0.3 工程项目施工现场技能工人的配备、培训及管理，依托于“福建省建筑工人劳务实名制管理平台”（以下简称“省实名制平台”）开展。

1.0.4 推动建立健全与技能人才职业发展相适应的薪酬分配体系，强化薪资待遇与技能等级挂钩的激励导向，畅通技能工人职业发展通道。

1.0.5 工程项目施工现场技能工人的配备，除应符合本导则外，也应符合国家及福建省现行有关法律法规和标准规范的规定。

2  术  语

2.0.1 技能工人

在房屋建筑与市政基础设施工程施工现场从事专业技能操作，掌握特定工种（岗位）的理论知识与实操能力，并按规定持有相应岗位证书的作业人员。

2.0.2 一般技能工人

在房屋建筑与市政基础设施工程施工现场从事工程项目分部、分项工程中的一般性施工作业，其工作行为通常不直接涉及重大安全风险，且不属于建筑施工特种作业人员的技能工人。

2.0.3 建筑施工特种作业人员

在房屋建筑与市政基础设施工程施工现场从事可能对本人、他人及周围设备设施安全造成重大危害作业，并须经省级住房和城乡建设主管部门或其认定机构考核合格，依法取得建筑施工特种作业操作资格证书的技能工人。

2.0.4 职业技能等级证书

由以下机构颁发，并予以认可的技能人员职业能力证明：

1  住房和城乡建设行业主管部门或其授权机构核发的技能人员职业培训合格证；

2  人力资源社会保障部门备案的职业技能等级评价机构颁发的职业技能等级证书；

3  省级住房和城乡建设主管部门认可的其他等效技能水平证明文件。

2.0.5有效工日

在特定的统计周期内（通常为一个季度），单个技能工人在项目施工现场实际从事生产活动的累计法定工作工时。有效工日的最小计量单位为0.5个法定工作工日，不足0.5个工日的部分不予计算。

2.0.6一个法定工作工时

根据国家劳动法律法规规定，劳动者在一个工作日内的正常工作时长。

2.0.7 技能工人配备比例

在特定的统计周期内，项目中某一等级技能工人（如中级工、高级工及以上）的有效工日总数，占所有建筑工人有效工日总数的百分比。

2.0.8 盈余工日

在特定的统计周期内，高级工及以上技能工人有效工日占比的超过占比要求部分。

3  基本规定

3.0.1 施工现场技能工人包括一般技能工人和建筑施工特种作业人员。

1  一般技能工人技能等级由低到高分为初级工、中级工、高级工、技师、高级技师。其工种类别设置参照《住房城乡建设部办公厅关于印发住房城乡建设行业职业工种目录的通知》（建办人〔2017〕76号）及福建省现行有关规定执行。

2  建筑施工特种作业人员的范围按照国家及本省相关规定执行，主要包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、高处作业吊篮操作工等。取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书者，可认定具备相应工种的中级工技能水平。

3.0.2 鼓励一般技能工人积极参加职业技能培训与考核，提升职业技能水平。推动建筑施工特种作业人员100%持证上岗，必须经专门安全技术考核合格，取得相关主管部门颁发的施工特种作业操作资格证书，方可上岗从事相应作业。

3.0.3 施工现场技能工人所持职业技能等级证书、建筑施工特种作业操作资格证书必须在有效期内。严禁持伪造、过期的证书上岗作业。

3.0.4 推动住房和城乡建设领域和人力资源社会保障部门岗位技能等级证书互采互认，确保双方核发的岗位证书与职业技能等级证书在行业监管、招标投标、企业用工、薪酬激励等方面具有同等效力。具体认定办法另行制定。

3.0.5工程建设项目施工现场技能工人配备实行中高级技能等级比例管理。施工单位可根据工程类别、规模、技术复杂程度及施工进度等因素，在满足本导则最低配备比例要求（K）的基础上，自主确定技能工人的具体配置方案，技能等级工人配比要求详见表3.0.5-1，表3.0.5-2。

表3.0.5-1一般技能等级工人配比要求

| 年度 | 中级工技能工人占比要求 (K中) | 高级工及以上技能工人占比要求(K高) |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 22% | 6% |
| 2027 | 24% | 7% |
| 2028 | 26% | 8% |
| 2029 | 28% | 9% |
| 2030 | 30% | 10% |

K中：中级工占技能工人总工日比例

K高：高级工及以上占技能工人总工日比例

表3.0.5-2建筑施工特种作业人员技能等级配备比例要求

| 年度 | 特种作业人员的中级工人员占比要求 (K中-特) | 特种作业人员的高级工占比要求(K高-特) |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 100% | 13% |
| 2027 | 100% | 16% |
| 2028 | 100% | 19% |
| 2029 | 100% | 22% |
| 2030 | 100% | 25% |

K中-特：特种作业人员的中级工人员占总工日比例

K高-特：特种作业人员的高级工及以上占总工日比例

3.0.6 工程项目技能工人配备比例核算，以“福建省建筑工人劳务实名制管理平台”（以下简称“省实名制平台”）数据为准。省实名制平台汇聚人力资源社会保障平台、住房城乡建设平台等有关平台建筑工人职业技能等级信息，确保人员职业技能等级、岗位证书等信息的准确采集与核验；完整、真实记录所有技能工人的每日考勤信息，并据此生成有效工日数据，实现按日自动统计、按季度汇总分析项目各等级技能工人的实际配备比例。

3.0.7 适时修订《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准》，将项目现场技能工人配备情况纳入企业信用评价体系，强化企业主体责任，推动劳务用工规范管理。

3.0.8 鼓励施工总承包、专业承包企业、劳务分包单位建立以特种作业人员、高等级技能工人和产业工人为核心的自有技能用工体系。支持企业将技能人才培养纳入发展规划，通过定向培养、在岗培训、技能等级认定等多种途径，逐步提高中高级以上技能工人在核心工种中的比例，打造稳定、专业、高效的核心技术队伍。

3.0.9 施工现场技能工人的岗位设置、等级要求、职责划分、教育培训及日常管理，除应符合本导则规定外，还应遵守国家及福建省相关法律法规、行政规章和工程技术标准的要求。

4  施工现场技能工人配备

4.1  技能工人配备比例计算

4.1.1 工程建设项目施工现场中高级技能工人配备比例，应依据统计周期内，各等级技能工人及建筑工人在施工现场作业的有效工日进行计算，按日、月、季度等计算周期进行统计。

4.1.2中高级技能工人配备比例按以下公式计算：

1  高级工配比计算公式：

W高(工日)=所有高级工有效工日所有建筑工人有效工日×100%

2  中级工配比计算公式：

W中(工日)=所有中级工有效工日所有建筑工人有效工日×100%

公式说明：

Σ所有高级工有效工日计算时，应先将高级技师、技师的有效工日统一折算为高级工有效工日参与计算。

W高(工日)：高级工技能工人配备比例（按工日计算）

W中(工日)：中级工技能工人配备比例（按工日计算）

Σ所有高级工有效工日：统计周期内，所有高级工及技师、高级技师折算为高级工在项目上的有效工日总和。

Σ所有中级工有效工日：统计周期内，所有中级工在项目上的有效工日总和。

Σ所有建筑工人有效工日：统计周期内，所有建筑工人（实名制平台登记）在项目上的有效工日总和。

4.1.3等级换算原则：

为优化技能工人等级结构，允许在满足高等级配备比例要求的前提下，将较高等级技能工人的盈余有效工日，按职业技能等级换算表4.1.3规定的比例，折算为较低等级技能工人有效工日。

换算遵循单向原则，较低等级工日不得折算替代较高等级工日。

4.1.3职业技能等级换算表

| 工种 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初级工 | 1 | — | — | — | — |
| 中级工 | 2 | 1 | — | — | — |
| 高级工 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| 技师 | 8 | 4 | 2 | 1 | — |
| 高级技师 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

注：表中“—”表示不可转换或不可替代。

4.2 算例（按工日计算）

1  以2026年某房屋建筑工程项目为例，统计其一个季度的工日数据。

当季度建筑工人总有效工日N_工日 = 5000工日

其中，高级工及以上有效工日G_工日 = 250工日

技师有效工日：J_工日=10工日

高级技师有效工日：S_工日=5工日

中级工有效工日Z_工日 = 1300工日

计算高级工及以上实际比例：

查表4.1.3可得，1个技师可代换2个高级工，1个高级技工可代换4个高级工。

W高(工日)=（250+2×10+4×5）/5000×100%=5.8%；

查表3.0.5-1，2026年基准值K高=6%；

结论：该项目W高(工日)5.8%<6%，不满足要求，高级工及以上工日无盈余，不折算为中级工有效工日参与中级工配备比例计算。

计算中级工实际比例：

W中(工日)=1300/5000×100%=26%；

查表3.0.5-1，2026年基准值K中=22%；

结论：W中(工日)26%>22%，满足要求。

2  以2026年某房屋建筑工程项目为例，统计其一个季度的工日数据。

当季度建筑工人总有效工日N_工日=10000工日

其中，高级工及以上有效工日G_工日=480工日

中级工有效工日Z_工日=2100工日

技师有效工日：J_工日=40工日

高级技师有效工日：S_工日=30工日

计算高级工及以上实际比例：

查表4.1.3可得，1个技师可代换2个高级工，1个高级技工可代换4个高级工。

W高(工日)=（480+2×40+4×30）/10000×100%=6.8%；

查表3.0.5-1，2026年基准值K高=6%；

结论：该项目W高(工日)6.8%＞6%，满足要求，高级工及以上盈余工日折算为中级工有效工日。

计算高级工及以上盈余工日：

盈余工日=（480+2×40+4×30）-10000×6%=80；

计算中级工实际比例：

查表4.1.3可得，1个高级工可代换2个中级工。

W中(工日)=（2100+2×80）/10000×100%=22.6%

查表3.0.5-1，2026年目标基准值K中=22%；

结论：W中(工日)22.6%>22%，满足要求。

5  监督检查

5.0.1 各级住房和城乡建设主管部门应结合工程项目合同履约评价工作，对工程项目施工现场技能工人配备实施情况进行核查。

5.0.2 各级住房和城乡建设主管部门应依托省实名制管理平台，动态监测、分析辖区技能工人配备总体情况与发展趋势。

5.0.3 鼓励各级住建部门对技能工人配备比例持续达标、表现突出的工程项目及相关单位予以激励：

1  在省级、市级标准化优良工地、优质工程等评优评先活动中，作为优选对象或给予加分。

2  优先推荐参与智能建造、绿色施工等示范项目申报。

3  以组织经验交流等方式，宣传推广其先进经验与典型做法。

5.0.4 各级住房和城乡建设主管部门在监督检查中，发现项目技能工人配备比例未达标的，应督促相关单位限期整改，并可提供必要的政策指导。对逾期未整改或整改后仍不达标的，应予以约谈等。对在技能工人配备、培训、考核及信息录入中弄虚作假的单位和个人，应依法依规严肃处理，并作为不良行为记录纳入建筑市场信用评价体系。

5.0.5省住房和城乡建设厅负责定期总结、宣传和推广各地在技能工人配备与管理方面的先进经验与典型做法，营造尊重技能、崇尚人才的良好行业氛围。

6  各方主体责任

6.0.1 建设单位

1  建设单位对工程项目技能工人配备工作负首要责任。应在工程招标文件和发包合同中，明确本项目需达到的技能工人配备比例目标，并将为实现此目标所产生的技能培训、等级认定、差异化工薪等费用作为不可竞争费用单列。

2  督促施工、监理单位落实技能工人配备要求，定期核查实名制平台中的技能工人等级构成与工日比例，评估配备方案执行情况。

3  检查或核查中发现技能工人配备比例未满足本导则及合同约定的，应依据合同责令施工单位限期整改；对拒不整改的，应及时向项目所在地住房和城乡建设主管部门报告。

6.0.2 施工总承包单位

1  施工总承包单位对承包范围内施工现场技能工人的等级结构、工日比例和实名制数据真实性负总责。应制定项目技能工人动态配备方案，确保在施工全周期内，中级工、高级工及以上技能工人的有效工日比例持续符合本导则第4章的要求。

2  应优先使用自有技能工人，并对专业分包和劳务分包单位技能工人的等级、证书、考勤进行统一管理，确保其纳入项目整体比例核算。

3  负责将本项目所有技能工人（包括自有员工及分包单位人员）的工种、技能等级、岗位证书编号、每日考勤等信息，真实、准确、完整地录入福建省建筑工人劳务实名制管理平台，确保作为比例计算唯一数据来源的平台数据，与施工现场实际情况严格一致。

4  应建立技能等级与薪酬待遇直接挂钩的激励制度，鼓励技能工人提升等级，保障中高级工队伍的稳定性。

5  应依据项目配备需求和工人技能短板，组织开展针对性、实效性的在岗技能培训与安全教育，并留存培训记录。

6.0.3 监理单位

1  应根据建设单位的委托和监理合同约定，对施工现场技能工人配备情况的符合性进行监督。重点核查施工总承包单位报送的技能工人配备方案，及其在实名制平台上的执行数据。

2  应定期（如每月）核对平台中记录的技能工人等级、工日数据与现场实际人员状况，验证其真实性。

3  当项目技能工人配备比例低于导则要求，或存在人员信息、考勤记录弄虚作假行为的，应及时签发监理通知单，要求施工总承包单位限期整改并调整配置；施工单位拒不整改的，应按规定向建设单位和项目所在地住房和城乡建设主管部门报告。

6.0.4 专业分包单位

1  对分包工程范围内的技能工人配备负直接责任，必须按照本导则及总分包合同约定，配备工种匹配、等级达标、持证有效的技能工人，确保其负责部分的工日比例贡献满足项目总体要求。

2  应接受施工总承包单位的统一管理，如实提供分包范围内所有技能工人的资格证书、劳动合同、社保缴纳证明等材料，并确保其考勤、工种、等级信息在平台中准确无误。

6.0.5 劳务分包单位

1  应依据合同及施工总承包单位要求，确保向施工现场输送的技能工人数量充足、工种配套、等级结构合理，并保证所有人员持有相应岗位的有效证书。

2  应配合施工总承包单位，做好所派遣技能工人的实名制信息录入、日常考勤管理，并对所提供信息的真实性负责。

3  应加强对所派遣劳务人员的岗前培训与继续教育，提升其技能水平与安全生产意识，支持其通过考核提升技能等级。

6.0.6 技能工人

1  持证上岗责任：技能工人应确保自身持有的岗位证书、职业技能等级证书或特种作业操作资格证书真实有效，并做到人证相符、持证上岗。

2  规范作业责任：应熟练掌握本工种操作技能与安全知识，严格按照施工图纸、技术交底和安全操作规程进行作业，对自身工作质量与施工安全负责。

3  参加培训责任：应积极参加企业及项目组织的职业技能培训与安全教育活动，主动提升自身技能水平和安全生产意识。

4  配合管理责任：应配合完成实名制信息登记，遵守考勤管理制度，确保个人考勤及工日记录真实准确。