
附件

2027年闽台乡建乡创项目申报指引
本指引与申报通知配套使用。项目类型、申报主体、名额限制、奖补标准、组织程序等以申报通知为准。
一、项目选择

（一）乡镇提升项目

1．集镇：选取一个范围边界清晰、人口相对集聚、乡村环境亟待提升的区域重点实施；

2．村庄：优先支持乡村振兴示范村、两岸同名同宗村、民族乡村、传统村落、发展旅居业态村庄申报。

（二）片区提升项目

优先支持已出台闽台乡建乡创合作扶持政策的县（市、区）；优先支持成立片区党委、实行一体化统筹建设的片区。

（三）合作项目

1．支持台湾团队与大陆建筑师团队组成联合体，台湾团队承担主导作用（分工及费用占比均不低于60%）；

2．支持台湾团队与专业体检机构合作（或组成联合体），探索小城镇“体检+陪护”服务；

3．二次申报：已获省级补助且完成合同约定服务内容、成效明显的项目，原合同期满后可继续申报深化服务。

二、建设要求

各类项目须编制详细、可操作的运营方案，参照闽建村〔2026〕4号“九大重点任务”组织实施。

（一）乡镇提升项目（2年建设期）

分基础项和特色项：

1．基础项：组织实施、人居环境提升、农房品质提升（含抗震加固）、惠民公共空间完善、景观设施完善、设施运管机制探索、乡村共富机制探索、闽台融合措施探索；

2．特色项：从文化兴盛、生态宜居、产业带动、闽台融合中自选1个主导类型，并可再选1个兼容类型提档升级。

（二）片区提升项目（2年建设期）

坚持“试点先行、串珠成链”：

1．首年：重在“立标杆、打基础”，择优选取片区内基础较好的村落（含集镇区）重点打造，率先建成一批示范性节点；同步探索建立跨村跨镇的规划联编、产业联营、设施联投等协作机制；

2．次年：由点及面推动片区内其余镇村整治提升，统筹推进产业联动、设施互联、风貌协调、品牌共建，构建“单点提质、片区联动、全域共富”格局。

三、进度和投资要求

	项目类型
	建设期
	总投资要求
	首年进度要求

	片区提升项目
	2年
	≥2300万元
	完成投资≥1200万元；9月底前省级补助资金支付率≥75%；12月底前省级补助资金支付率≥100%。

	乡镇提升项目
	2年
	≥1500万元
	完成投资≥800万元；9月底前省级补助资金支付率≥75%；12月底前省级补助资金支付率≥100%。


四、申报材料

（一）提升项目（片区、乡镇）
1．设区市住建、财政部门推荐文件（含资源禀赋、推荐理由等佐证，PDF）；

2．县级人民政府2年工作方案（建设目标、重点任务、分年度计划、组织保障、资金保障、闽台融合措施等，PDF）；

3．策划方案（需求清单、资源清单、发展定位、功能布局、项目选址、节点方案、2年项目清单等，PDF）；

4．运营方案（发展定位、产业体系、产品组合、合作模式、收益模型、品牌营销策略、绩效考核等，PDF）；

5．台湾团队陪护式服务合同（可统一打包或分别委托；申报时未签订的，提供意向协议并承诺2026年底前签约，PDF）；

6．建设资金佐证材料（PDF）；

7．片区项目额外提供历年合作成效佐证（合同、照片等，PDF）；

8．专项资金绩效目标表。

9．申报倾斜支持的，另附县级及以上人民政府（或其防汛抗旱指挥机构）出具的灾情证明（PDF）。

（二）合作项目

1．闽台乡建乡创合作项目申报表（PDF）；

2．服务合同复印件及首笔款项支付凭证（申报时未签订的，提供意向协议并承诺2026年底前签约，PDF）；

3．申报方案（含规划设计、产业运营方案、效果图等，PDF）；

4．“体检+陪护”项目提供与台湾团队和体检机构的合作协议及方案；

5．建设资金佐证材料（PDF）；

6．再次申报的，须提供乡镇政府出具的成效总结（附10张以上对比照片及文字说明）、原合同及方案（PDF）。

（三）报送要求

1．以上材料一式3份，A4纸打印装订成册，同时报送电子文档；复印件须完整、清晰并加盖公章；

2．项目类型、申报主体、名额、程序、奖补标准等以申报通知为准。
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