


















































附件1

申报材料和工作安排表

	序号
	阶段
	申报材料及工作要求
	进度要求
	备注

	1
	申报阶段
	编制建设实施方案
	2026年10月20日前
	按附件2编写，目标、任务清晰

	2
	
	2027年实施项目清单
	2026年10月20日前
	按附件3填报

	3
	
	厂网联动按效付费考核方案
	2026年10月20日前
	

	4
	
	专项资金绩效目标表
	2026年10月20日前
	按附件4填报

	5
	
	市、县（区）住建（城管）、财政部门正式报送文件
	2026年10月20日前
	

	6
	
	地方政府出具的承诺函
	2026年10月20日前
	对内容真实性、项目实施、工作目标和资金规范使用等作出承诺

	7
	实施阶段
	夯实2027年实施项目和完成省级补助资金分配
	2027年第一季度前
	按省厅要求填报项目清单表

	8
	
	完成项目前期手续办理
	2027年第一季度前
	

	9
	
	项目全面开工
	2027年第二季度
	

	10
	
	排水主管部门会同财政、发改等部门正式印发厂网联动按效付费考核方案
	2027年第二季度
	

	11
	
	项目工程进度完成75%以上
	2027年第三季度
	

	12
	
	省级补助资金支付率达75%以上
	2027年9月底前
	

	13
	
	完成年度建设任务和省级资金拨付
	2027年第四季度
	

	14
	
	配合第三方每季度开展调研指导
	持续推进
	

	15
	
	完成实施方案和承诺书明确的目标任务
	2027年第四季度
	

	16
	宣传总结


	形成总结报告和可复制推广经验做法
	2027年第四季度
	

	17
	
	推荐具有引领作用意义的项目点位介绍和图片。省厅编写案例集。
	2027年第四季度
	

	18
	
	省厅择优选取成效明显、具有引领作用的市、县（区）作为管网覆盖样板区，向上推荐报送
	2027年第四季度
	


附件2

2027年生活污水处理提质增效重点城市/县城实施方案大纲

（供参考，正文控制在3500字内）

为深入推进生活污水处理提质增效，在工作机制、政策措施、项目实施等方面形成具有示范推广意义的经验，以点带面，助力生活污水处理提质增效工作，制定本大纲。

一、申报区域基本情况

选择1座城区生活污水处理厂服务片区作为申报区域。介绍申报区域划定范围、大小以及服务人口。（附申报区域划定图）

污水厂基本情况：申报区域的污水厂设计规模、负荷率、进水BOD浓度等情况。污水厂运维企业及性质。

管网基本情况：污水厂排水体制，管网长度、泵站分布等。管网运维现状，主次管运维现状。

排水户和水系情况：样板区内是否有水体，水质情况。市政雨洪排口数量、分布等。排水户数量、排水性质以及办理排水许可情况。

二、存在问题

用数据定量说明申报区域内污水收集处理存在的问题。包括但不限于管网空白区、城中村老旧小区雨污分流未改造、污水干管输送能力不足、截流干管河水倒灌、管网排查出的结构性和功能性缺陷、管网混错接、转输泵站和污水厂处理能力不足，收集率和进水BOD浓度偏低，管网运维主体不明确、厂网分离等问题。

三、工作目标任务

（一）工作目标

围绕提升进水BOD浓度（县城污水集中收集率）等指标，解决生活污水直排、雨天不发生引起城市水体大面积返黑返臭的溢流，建立污水管网专业化运行维护长效机制等，明确2027年工作目标。

（二）工作任务

围绕样板区域内管网缺陷修复、雨污分流改造、泵站新建改造等污水收集设施建设，雨季溢流污染控制措施探索以及管网专业化运维企业建立、厂网统筹建设运维机制改革、实施厂网联动按效付费机制、排水许可管理等方面展开。

附上项目清单、厂网联动按效付费监督考核方案（申报阶段可以是初稿）。

（三）进度安排

建设任务时间安排，在以下基础上补充完善：

第一季度：完成省级补助资金分配和项目前期工作。

第二季度：全面开展施工。印发管网运维机制、按效付费考核方案。

第三季度：工程进度完成75%以上，省级资金支付率达到75%以上。

第四季度：完成年度建设任务和省级资金拨付，总结创建成效，形成可复制工作经验。

（四）保障措施

围绕组织领导、资金筹措、污水处理费合理调整、监督考核等方面展开。
附件：1．申报区域划定图（含厂网分布）

2．厂网联动按效付费监督考核方案

附件3

XX市、县（区）生活污水处理提质增效重点城市/县城项目清单

（2027年）

	序号
	建设内容
	工程量（公里或万吨/日）
	责任

单位
	项目起止年月
（x年x月—2025年x月）
	项目进展
	资金安排情况（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	项目计划总投资
	批复
文件名称
（已批复项目填写）
	拟安排省级补助资金
	中央资金（国债、中央预算等）
	地方和社会资本配套资金
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	地方政府计划
投入资金
	社会资本计划
投入资金
	其中：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	银行

贷款
	地方

发债
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1．工程量表述应定量，明确到管道公里数、污水厂能力数（万吨/日）。

2．项目进展填写截止到申报日的项目状态（尚未立项、前期、已开工）。

附件4

专项资金绩效目标表

	项目名称
	

	主管部门（单位）名称
及部门预算编码
	
	补助项目/

区域
	

	项目资金

（万元）
	资金总额：
	

	
	财政拨款：
	

	
	其他资金：
	

	总体目标
	

	绩效目标指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	目标值

	
	成本指标
	经济成本指标
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	
	
	



